

**ARTEFATO PARA REUNIÃO DE RETROSPECTIVA**

**PROJETO:** AJUDE MAIS **ITERAÇÃO:** 01 **RETROSPECTIVA:** 11/04/2017

**AUTOR:** Franck Aragão

Este artefato objetiva o time pensar antecipadamente sobre alguns pontos que serão discutidos durante a reunião de retrospectiva da sprint que está sendo finalizada. Na reunião de retrospectiva será inspecionado e discutido como ocorreu a sprint com relação às pessoas envolvidas, comunicação, processos e ferramentas.

|  |  |
| --- | --- |
| **01** | Quais pontos foram positivos na iteração? |
| **Elson**:  “Mesmo com as dificuldades de comunicação, a iteração teve seu objetivo realizado.”  **Ana**:  “ Conseguir entregar todos os itens de backlog estimados.”  **Rafael**:  “ Entrega do itens planejados”  **Franck**:  “ Entrega do itens planejados” | |

|  |  |
| --- | --- |
| **02** | Quais pontos poderiam ter sido melhores na iteração? |
| **Elson**:  “A comunicação entre a equipe.”  **Ana**:  “Comunicação entre os membros. ”  **Rafael**:  “ ● Comprometimento, Dedicaçao e Interesse de alguns membros da equipe  ● Produtividade de parte da equipe  ● Excesso de trabalho (sobrecarga) para alguns membros, pela falta das  características mencionadas acima.  ● Não sei se realmente existiu, mas comunição de dificuldades em realizar atividade (ninguém sabe tudo).  ● Previsão de mudanças que afetaram o desenrolar das Atividades desenvolvidas (evitar retrabalho).  ● Comunicação exclusivamente com Elson”  **Franck**:  “ Comunicação e conclusão das tarefas de acordo com o cronograma.” | |

|  |  |
| --- | --- |
| **03** | Quais os pontos foram negativos na iteração? |
| **Elson**:  “Dificuldades com relação a comunicação”  **Ana**:  “Problemas na comunicação entre os membros. ”  **Rafael**:  “● Falta de comprometimento, Dedicaçao e Interesse de alguns membros da equipe  ● Falta de produtividade de parte da equipe  ● Excesso de trabalho (sobrecarga) para alguns membros, pela falta das características mencionadas acima.  ● Dificil comunicação exclusivamente com Elson, mesmo tomando as medidas apontas no risco, mesmo com utilização de mecanismos possíveis. ”  **Franck**:  “ Comunicação. Além disso, não comprimento de atividades definidas dentro do prazo estabelecido.” | |

|  |  |
| --- | --- |
| **04** | Quais ações devem ser tomadas para as próximas iterações? |
| **Elson**:  “Utilizar todos os meios possíveis para se comunicar.”  **Ana**:  “ Melhorar a comunicação entre os membros.”  **Rafael**:  “ Definir algumas Atividades no momento inicial da iteração para melhor distribuir a carga de trabalho.  ● Falar com Elson sobre a dificil comunicação.  ● Parte da equipe se adaptar ao processo e cronograma definidos, cumprindo com suas obrigações.  ● Equipe tanto de forma individual, quanto em conjunto saber reconhecer problemas e saber resolver de forma profissional.”  **Franck**:  “ Tentar ser mais responsável com as atividades, realizando-as dentro do prazo e principlamente comunicação, seja pra ajuda ou qualquer outra coisa.” | |