

**ARTEFATO PARA REUNIÃO DE RETROSPECTIVA**

**PROJETO:** AJUDE MAIS **ITERAÇÃO:**03 **RETROSPECTIVA:**07/06/2017

**AUTOR:** Franck Aragão

Este artefato objetiva o time pensar antecipadamente sobre alguns pontos que serão discutidos durante a reunião de retrospectiva da sprint que está sendo finalizada. Na reunião de retrospectiva será inspecionado e discutido como ocorreu a sprint com relação às pessoas envolvidas, comunicação, processos e ferramentas.

|  |  |
| --- | --- |
| **01** | Quais pontos foram positivos na iteração? |
| **Elson**:  “ Entrega do planejado.”  **Ana**:  “Entrega dos itens planejados;  Melhora na distribuição de tarefas;”  **Rafael**:  “Entrega dos itens planejados ”  **Franck**:  “Entregar itens planejados.” | |

|  |  |
| --- | --- |
| **02** | Quais pontos poderiam ter sido melhores na iteração? |
| **Elson**:  “Melhorou mais a comunicação. ”  **Ana**:  “ Testes locais antes de subir para o repositório.”  **Rafael**:  “ Entrega das atividades funcionando e considerando também sua qualidade.”  **Franck**:  “Entrega de atividades funcionando.” | |

|  |  |
| --- | --- |
| **03** | Quais os pontos foram negativos na iteração? |
| **Elson**:  “- ”  **Ana**:  “- ”  **Rafael**:  “Ter que corrigir algumas coisas, já consideradas prontas.“  **Franck**:  “Tarefas finalizadas, mas, sem funcionar.” | |

|  |  |
| --- | --- |
| **04** | Quais ações devem ser tomadas para as próximas iterações? |
| **Elson**:  “ Continuar entregando o planejado.”  **Ana**:  “Fazer cada vez mais testes locais antes de subir para o repositório. Evitando  assim quebra na construção do código e/ou retrabalho. ”  **Rafael**:  “ Realizar testes e analisar por meio de diagramas, protótipos, comunicação com membros da equipe, se atividade está de acordo com o que a funcionalidade exige, antes de movê-la para finalizada.”  **Franck**:  “ Verificar funcionalidade implementada antes de dar por finalizada.” | |