## Slide 1
AJUDE MAIS
PLANO DE PROJETO

## Slide 2
Agenda
Objetivos do Projeto
Equipe e Papéis
Stakeholders do Projeto
Escopo do Projeto
Premissas
Restrições
Riscos

## Slide 3
Objetivos do Projeto
Objetivo Geral:
  Facilitar e fortalecer o processo de doações destinadas a instituições de caridade.

## Slide 4
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Facilitar a forma em que doadores contribuem com donativos para instituições de caridade.

## Slide 5
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Aproximar potenciais doadores de instituições de caridade, bem como das campanhas humanitárias lançadas por esses órgãos.

## Slide 6
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Manter o registro de instituições de caridade (i.e., ONGs, orfanatos, Igrejas, etc.).

## Slide 7
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Fornecer meios para facilitar e tornar mais eficaz a divulgação de campanhas humanitárias para captação de doações.

## Slide 8
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Permitir o acompanhamento de instituições de caridade, campanhas humanitárias, doações e doadores, disponibilizando dados quantitativos, permitindo o setor gerencial acompanhar todos estes processos de forma simples e eficaz.

## Slide 9
Equipe e Papéis
Integrante | Papel(éis)
Ana Maria Santos Silva | Desenvolvedor, Testador
Elson Alves de Farias | Desenvolvedor, Testador
Franck Oliveira Aragão Júnior | Líder de Projeto, Desenvolvedor, Testador
José Rafael Feitosa Remígio | Gerente de Configuração, Desenvolvedor, Testador
Emanuel Dantas Filho | Cliente
Larissa Lucena | Análista de Qualidade

## Slide 10
Stakeholders do Projeto
Stakeholders | Papel(éis)
Luiz Antonio Pereira Silva, Joaquim José Cintra Maia Honório | Equipe de Desenvolvimento
Maria Gabriella Britto Monteiro Souza, Anna Clara Mendonça | Cliente, Usuários
Discentes do IFPB - Campus Monteiro Funcionário do setor financeiro do IFPB - Campus Monteiro | Usuários
Ednaldo? | 

## Slide 11
Escopo do Projeto
Iteração | Descrição de IB | Release | Data de Entrega
1 | Login | 1 | 30.03.2016
2 | Manter assistente social/Manter aluno |  | 
3 | Manter editais de auxílios |  | 

## Slide 12
Premissas
Professores deverão manter atualizados os dados dos alunos presentes no sistema acadêmico;
Alunos e funcionários do instituto, ambos usuários, deverão estar cadastro no sistema acadêmico e no SUAP, respectivamente;
Ter disponibilidade de um servidor para hospedar o sistema;
Cliente estar ciente sobre necessidade de contato a qualquer momentos do desenvolvimento;
Disponildade de contas de usuário nos seguintes sistemas: SUAP e Q-Acadêmico;
A concessão dos materiais pedagógicos estará, de fato, implantada no instituto como previsto por cliente.

## Slide 13
Restrições
O sistema deve ser acessível do site da instituição (www.ifpb.edu.br);
O sistema deve ser implantado em um ambiente Linux;
Sistema deve operar nos seguintes browsers:
  Google Chrome;
  Mozilla Firefox;
  Edge.

## Slide 14
Riscos
Descrição de Risco | Efeito
Negativo | Atraso em Finalização de Iteração
Negativo | Falha do Planejamento Inicial do Projeto
Negativo | Má Distribuição de Tempo nas Atividades da Iteração
Negativo | Análise de Riscos Incompleta
Negativo | Testes Realizados Parcialmente em Release de Iteração
Negativo | Recursos (Hardware e Softwares) Indisponíveis

## Slide 15
Riscos
Descrição de Risco | Efeito
Negativo | Surgimento de Bugs em Release Disponibilizada ao Cliente
Negativo | Indisponibilidade dos Clientes
Negativo | Adição de Novos Requisitos
Negativo | Mudança em Requisitos
Negativo | Necessidade de Utilização para Nova Tecnologia não Planejada pela Equipe
Negativo | Dificuldade na Utilização de alguma Tecnologia pela Equipe

## Slide 16
Riscos
Descrição de Risco | Efeito
Negativo | Afastamento de Membro de Equipe por Viagem a Congressos, Concursos e etc.
Negativo | Afastamento de Membro de Equipe por Motivos de Saúde
Negativo | Dificuldade de Comunicação entre Membros de Equipe
Negativo | Desistência de um Membro da Equipe
Negativo | Dificuldade no Acesso ao Sistema Acadêmico do IFPB - Campus Monteiro
Negativo | Dificuldade no Acesso a Plataforma SUAP

## Slide 17
Riscos
Descrição de Risco | Efeito
Negativo | Dificuldade no Acesso ao IceScrum
Negativo | Dificuldade no Acesso ao Jenkis