## Slide 1
AJUDE MAIS
Apresentação dos Resultados da Iteração 01

## Slide 2
Agenda
Itens planejados para iteração
Itens entregues na iteração
Itens apresentados na iteração
Validação do produto
Métricas da iteração
Lições aprendidas da iteração

## Slide 3
Itens Planejados
Login;
Gereciamento de Instituições de Caridade;
Gerenciamento de Categorias de Itens de Doação;

## Slide 4
Itens Entregues
Login;
Gereciamento de Instituições de Caridade;
Gerenciamento de Categorias de Itens de Doação;

## Slide 5
Itens Apresentados
Login;
Gereciamento de Instituições de Caridade;
Gerenciamento de Categorias de Itens de Doação;

## Slide 6
Validação do Produto
Cliente satisfeito com resultado (verificar roteiro de validação e feedback do cliente)

## Slide 7
Burndown da Iteração

## Slide 8
Issues registradas durante a iteração

## Slide 9
Métricas - Jenkins Tendência de Testes e histôrico de builds

## Slide 10
Métricas - Jenkins Estado ciclomático

## Slide 11
Métricas – Histórico de builds Travis-CI

## Slide 12
Métricas – SONAR

## Slide 13
Métricas – SONAR

## Slide 14
Demais métricas
https://github.com/AjudeMais/AjudeMais/tree/development/Sistema/002-Implementacao/ajudeMais-ws

## Slide 15
Lições aprendidas
Comunicação [RISCO], definir reuniões presenciais pelo menos uma vez por semana. Além disso, cada membro relatar para o líder o que fez o que vai fazer e problemas enfrentados (de acordo com o cronogrona).
Definir no planejamento o que cada membro da Equipe vai fazer durante a sprint.
Equipe se adaptar ao processo e cronograma definidos, cumprindo com suas obrigações.