## Slide 1
AJUDE MAIS
Apresentação dos Resultados da Iteração 02

## Slide 2
Agenda
Itens planejados para iteração
Itens entregues na iteração
Itens apresentados na iteração
Validação do produto
Métricas da iteração
Lições aprendidas da iteração

## Slide 3
Itens Planejados
Gerenciamento de Doadores;
Gereciamento de Mensageiros;

## Slide 4
Itens Entregues
Gerenciamento de Doadores;
Gereciamento de Mensageiros;

## Slide 5
Itens Apresentados
Gerenciamento de Doadores;
Gereciamento de Mensageiros;

## Slide 6
Validação do Produto
OK!

## Slide 7
Métricas – Taiga (Burndown)

## Slide 8
Métricas – Taiga (Equipe)

## Slide 9
Métricas - Issues registradas na iteração

## Slide 10
Métricas - Jenkins Tendência de Testes e histôrico de builds

## Slide 11
Métricas - Jenkins Estado ciclomático

## Slide 12
Métricas – Histórico de builds Travis-CI
https://travis-ci.org/AjudeMais/AjudeMais/builds

## Slide 13
Métricas – SONAR

## Slide 14
Métricas – SONAR

## Slide 15
Demais métricas
https://github.com/AjudeMais/AjudeMais/tree/development/Sistema/002-Implementacao/ajudeMais-ws

## Slide 16
Lições aprendidas
Mesmas lições da iteração passada;
Testes manuais não devem ser realizados pelo; membro que implementou a funcionalidade;
Definir no planejamento o que cada membro da Equipe vai fazer durante a sprint;
Melhorar comprometimento com a qualidade do produto;
Manter repositório atualizado.