## Slide 1
AJUDE MAIS
Apresentação dos Resultados da Iteração
Iteração 01

## Slide 2
Agenda
Itens planejados para iteração
Itens entregues na iteração
Itens apresentados na iteração
Validação do produto
Métricas da iteração
Lições aprendidas da iteração

## Slide 3
Itens Planejados
Login
Gereciamento de Instituições de Caridade
Gerenciamento de Categorias de Itens de Doação

## Slide 4
Itens Entregues
Login;
Gereciamento de Instituições de Caridade;
Gerenciamento de Categorias de Itens de Doação;

## Slide 5
Itens Apresentados
Login;
Gereciamento de Instituições de Caridade;
Gerenciamento de Categorias de Itens de Doação;

## Slide 6
Métricas

## Slide 7
Lições aprendidas
Comunicação [RISCO], definir reuniões presenciais pelo menos uma vez por semana. Além disso, cada membro relatar para o líder o que fez o que vai fazer e problemas enfrentados (de acordo com o cronogrona).
Definir no planejamento o que cada membro da Equipe vai fazer durante a sprint.
Equipe se adaptar ao processo e cronograma definidos, cumprindo com suas obrigações.
Equipe, tanto de forma individual, quanto em conjunto saber reconhecer problemas e saber resolver de forma profissional.