## Slide 1
AJUDE MAIS
PLANO DE PROJETO

## Slide 2
Agenda
Objetivos do Projeto
Equipe e Papéis
Stakeholders do Projeto
Escopo do Projeto
Premissas
Restrições
Riscos

## Slide 3
Objetivos do Projeto
Objetivo Geral:
  Facilitar e fortalecer o processo de doações destinadas a instituições de caridade.

## Slide 4
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Facilitar a forma em que doadores contribuem com donativos para instituições de caridade.

## Slide 5
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Aproximar potenciais doadores de instituições de caridade, bem como das campanhas humanitárias lançadas por esses órgãos.

## Slide 6
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Manter o registro de instituições de caridade (i.e., ONGs, orfanatos, Igrejas, etc.).

## Slide 7
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Fornecer meios para facilitar e tornar mais eficaz a divulgação de campanhas humanitárias para captação de doações.

## Slide 8
Objetivos do Projeto
Objetivo Específicos:
  Permitir o acompanhamento de instituições de caridade, campanhas humanitárias, doações e doadores, disponibilizando dados quantitativos, permitindo o setor gerencial acompanhar todos estes processos de forma simples e eficaz.

## Slide 9
Equipe e Papéis
Integrante | Papel(éis)
Ana Maria Santos Silva | Desenvolvedor, Testador
Elson Alves de Farias | Desenvolvedor, Testador
Franck Oliveira Aragão Júnior | Líder de Projeto, Desenvolvedor, Testador
José Rafael Feitosa Remígio | Gerente de Configuração, Desenvolvedor, Testador
Emanuel Dantas Filho | Cliente
Larissa Lucena | Análista de Qualidade

## Slide 10
Stakeholders do Projeto
Stakeholders | Papel(éis)
Ana Maria Santos Silva Elson Alves de Farias Franck Oliveira de Aragão Júnior José Rafael Feitosa Remígio | Equipe de Desenvolvimento
Emanuel Dantas Filho | Cliente
Instituições de caridade, doadores | Usuários
Larissa Lucena | Análista de Qualidade

## Slide 11
Escopo do Projeto
Iteração | Descrição de IB | Release | Data de Entrega
1 | Manter Instituição | 1.0 | 05/04/2017

## Slide 12
Premissas
....
....
O mensageiro deve haver sido cadastrado previamente pela instituição para ter acesso ao aplicativo.

## Slide 13
Restrições
Módulo web deve operar nos seguintes browsers:
  Google Chrome;
  Mozilla Firefox;
  Edge.
Módulo mobile deve operar a partir do sistema operacional android, a partir da versão 5.0

## Slide 14
Riscos
Descrição de Risco | Efeito
Negativo | Atraso em Finalização de Iteração
Negativo | Falha do Planejamento Inicial do Projeto
Negativo | Má Distribuição de Tempo nas Atividades da Iteração
Negativo | Análise de Riscos Incompleta
Negativo | Surgimento de Bugs em Release Disponibilizada ao Cliente

## Slide 15
Riscos
Descrição de Risco | Efeito
Negativo | Indisponibilidade do Cliente
Negativo | Mudança de Requisitos
Negativo | Capacidade técnica da equipe insuficiente para conclusão do projeto.
Negativo | Afastamento de Membro de Equipe.
Negativo | Dificuldade de Comunicação entre Membros de Equipe
Negativo | Dificuldade no acesso a ferramentas utilizadas