## Slide 1
AJUDE MAIS
Apresentação dos Resultados da Iteração 06

## Slide 2
Agenda
Itens planejados para iteração
Itens entregues na iteração
Itens apresentados na iteração
Validação do produto
Métricas da iteração
Lições aprendidas da iteração

## Slide 3
Itens Planejados
Gerar Relatório (Dashboard Instituição e Administrador)
Novo Fluxo para cancelamento de coleta (Mensageiro)
Correções nos aplicativos Android

## Slide 4
Itens Entregues
Gerar Relatórios (Dashboard Instituição e Adminstrador)
Novo Fluxo para cancelamento de coleta (Mensageiro)
Correções nos aplicativos Android

## Slide 5
Itens Apresentados
Implementação de notificação
Realizar doações para uma camapanha
Gerenciamento de metas de uma campanha

## Slide 6
Validação do Produto
Todo!

## Slide 7
Métricas – Taiga (Burndown)

## Slide 8
Métricas - Jenkins

## Slide 9
Métricas – Histórico de builds Travis-CI
https://travis-ci.org/AjudeMais/AjudeMais/builds

## Slide 10
Métricas – SONAR

## Slide 11
Demais métricas
https://github.com/AjudeMais/AjudeMais/tree/development/Sistema/002-Implementacao/ajudeMais-ws

## Slide 12
Lições aprendidas
Verificar atividades dos demais membros e manter código atualizado, a fim de evitar conflitos de versão do código.